**Logboek**

Woensdag 22-05:

Don heeft de wireframe gemaakt. Erik was ziek. Don gaat de volgende dag de eerste stappen zetten om de navbar te maken.

Donderdag 23-05:

Don heeft de eerste stappen van de navbar gebouwd(alleen nog de linkjes koppelen met de pagina's). Erik was ziek.

Vrijdag 24-05:

Erik heeft de formulier en de footer in gebouwd en de footer gevuld met zijn gegevens. Don heeft aan ander werk gewerkt. De volgende les gaat Erik 1 van de pagina’s maken en Don gaat de navbar afmaken.

Woensdag 29-05:

Erik heeft een extra pagina gemaakt. Don heeft de navbar afgemaakt. Morgen gaan we de planning maken.

Donderdag 30-05:

We hebben een planning voor morgen gemaakt. Erik zorgt ervoor dat je de keuzes tussen vlees, vis en vegetarisch kan kiezen. Don heeft de wireframe ge-updatet. Erik gaat de volgende project dag een multiple choice voor gerechten maken.

Dinsdag 4-06:

Multiple choice voor de gerechten aangemaakt door Erik. Don heeft zijn gegevens in de footer gezet. Don gaat de volgende dag het aantal maaltijden in 1 week invoeren. Erik gaat de volgende dag een pagina maken om gerechten toe te voegen.

Woensdag 5-06:

Don heeft de index pagina gevuld met de keuze tussen hoeveel maaltijden je in een 1 week wil. Erik heeft er voor gezorgd dat de pagina om gerechten toe te voegen bijna werkt en gaat de volgende dag afmaken. Don gaat de volgende lesdag de index stylen.

Vrijdag 7-06:

Don heeft index gestijled. Erik heeft toevoegen.php klaar gekregen. Don heeft de index aangepast. en Erik gaat Succes.php aan maken.

Dinsdag 11-06:

Erik heeft succes.php aangemaakt en in elkaar gezet. Don heeft de index pagina mooi gemaakt. Erik gaat morgen een overzichtspagina maken. Don gaat wat errors fixen.

Woensdag 12-06:

Erik heeft overzicht.php gemaakt en klaar gemaakt. Don heeft errors gefixed en navbar gestijled samen met index. Don gaat de knop maken om de keuzes te versturen en ik Erik gaat de pagina die het ontvangt maken.

Vrijdag 14-06:

Don gaat de knop maken zodat je keuzes invullen. Erik heeft order.php gemaakt, maar geen idee of het werkt want de knop is nog niet klaar. Erik ging vanuit de feedback van de klant linkjes toevoegen die verwijzen naar elke belangrijke pagina

Dinsdag 18-06:

Erik heeft de linkjes aangemaakt en de ingrediënten apart in de lijstjes gezet. Don ging aan ander schoolwerk werken, maar hij zij dat hij volgende dag aan de boodschappenlijst gaat werken. Erik gaat de volgende dagen de pagina te proberen te schalen voor een telefoon.

Woensdag 19-06:

Don was er niet. Erik heeft de tekst van de linkjes veranderd en op elke pagina een linkje gezet naar een andere pagina. Erik heeft ook de pixels naar % veranderd in style.css. Ook heeft hij de 2 formen van index tot 1 form veranderd, maar de index ging in de war. Dat was iets om de volgende keer te fixen.

Vrijdag 21-06:

Don kwam later. Erik heeft de index pagina gefixed van de vele errors.

Dinsdag 25-06:

Erik heeft het overzicht.php proberen af te maken. Don heeft de ingrediëntenlijst gemaakt en het overzicht afgemaakt.

Woensdag 26-06

Erik was vandaag ziek.

Don heeft commentaar toegevoegd aan index.php

Vrijdag 28-06:

Don was ziek. Erik heeft commentaar voor de overige pagina’s toegevoegd. De tabellen op succes.php en overzicht.php hebben we laten zitten.

**Retrospective:**

Duim: Kwaliteit (Wat ging goed?) Samewerking ging wel goed, elke les zaten we bij elkaar Communicatie was goed

Wijsvinger: Doel (Wat heb je geleerd?) Werken met de database dat hij specifieken ding oproept

Middelvinger: Hekel (Wat vond je frustrerend?) De erros die niet weg wilde

Ringvinger: Waarde (Wat zou je veranderen?) Meer op het design letten / volgen Meer kennis opdoen met css

Pink: Groei (Wat neem je mee?) Werken met de database en dingen daar uit ophalen